Изменение № 17 в  проектную декларацию

о проекте строительства «многоквартирные жилые дома по ул. Теплогорская,

20,22 и ул. Теплогорская/Подводников 24/110 в Индустриальном районе г. Перми»

Редакция от 08.07.2014 г.

Застройщик: ООО «СИМ»

В связи с продлением  разрешения на строительство, полученным от Департамента градостроительства и архитектуры г.Перми от 01.07.2014г., принять  разделы 1,2,8  в «Информации о проекте строительства» проектной  декларации  от 28.06.2012г.    в следующей редакции:

II. «Информации о проекте строительства.

Раздел 1.Пункт 1.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства:

Начало строительства: II квартал 2012г.

Окончание строительства: IV квартал 2014года.

Раздел 2. Разрешение на строительство  № RU90303000-78/2012/3  от 12.02.2014г.

Срок действия настоящего разрешения продлен до 29.12.2014г. Департаментом

градостроительства и архитектуры.

Раздел 8. Пункт 8.1.Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию

строящегося многоквартирного дома - 29 декабря 2014г.

Генеральный  директор ООО «СИМ»		              	       А.П.Сластников